## Slide 1
服务化需求交付计划
服务化需求里程碑与任务拆解
围绕数据底座、模型资产、硬件寻优与算子评估，分两批完成服务化能力闭环。
01
交付时间轴
两个节点、四项模块，先完成基础资产，再完成寻优与评估能力。
6/24
基础能力上线
服务化数据库接入
模型管理保存与选择链路
7/3
寻优评估闭环
硬件寻优前后端改造
算子 shape 与量化策略配置
需求拆解表
模块 | 细分事项 | 完成节点 | 交付关注
服务化数据库接入 | 1. 模型数据库 2. 用户数据数据库 3. 任务数据库 | 6/24 | 打通服务化数据底座
模型管理 | 1. 手搓模型增加保存功能 2. 推理-模型策略寻优改为选择模型 | 6/24 | 沉淀可复用模型资产
硬件寻优 | 1. 硬件寻优服务化页面改造 2. 硬件寻优后端功能实现 | 7/3 | 形成端到端寻优闭环
算子性能评估 | 1. 算子层面跑不同 shape 后端实现 2. 量化策略由内置改为可配置 | 7/3 | 增强算子评估灵活性
数据来源：服务化需求.xlsx / Sheet1
Huawei-style executive page