## Slide 1
服务化需求交付计划
服务化需求里程碑与任务拆解
三批交付，覆盖数据、模型、算子、硬件与寻优评估能力。
01
交付时间轴
先建底座，再开放配置，最后完成寻优与评估闭环。
6/24
基础能力上线
数据库接入
模型保存与选择
6/27
配置能力开放
自定义算子管理
自定义硬件管理
7/3
寻优评估闭环
硬件寻优前后端
算子 shape 与 Roofline 引擎
需求拆解表
模块 | 细分事项 | 完成节点 | 交付关注
服务化数据库接入 | 1. 模型数据库 2. 用户数据数据库 3. 任务数据库 | 6/24 | 打通数据底座
模型管理 | 1. 手搓模型增加保存功能 2. 推理-模型策略寻优改为选择模型 | 6/24 | 沉淀模型资产
算子管理 | 1. 支持用户配置自定义算子 2. 自定义算子编辑页面开发 3. 自定义算子 CRUD 接口开发 | 6/27 | 开放算子配置
硬件管理 | 1. 支持用户配置自定义硬件 2. 支持用户配置自定义集群 3. 支持用户配置自定义芯片 | 6/27 | 开放硬件配置
硬件寻优 | 1. 硬件寻优服务化页面改造 2. 硬件寻优后端功能实现 | 7/3 | 形成寻优闭环
算子性能评估 | 1. 算子层面跑不同 shape 后端实现 2. 接入 Component Roofline 算子性能评估引擎 | 7/3 | 增强评估引擎
数据来源：服务化需求.xlsx / Sheet1
Huawei-style executive page